ГЛАВА  КРЫЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО   КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2014 года			  с. Крыловка                     	                      №  07

О благоустройстве и санитарном содержании сел Крыловского сельского поселения на 2014 год

В целях улучшения благоустройства и санитарного содержания сел Крыловского сельского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», законом Приморского края от  05 марта 2007 года  № 44 - КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае» и в соответствии с Уставом Крыловского сельского поселения, утвержденного решением муниципального комитета Крыловского сельского поселения от 20.01.2011г.

№ 24

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 01 апреля по 30 июня  2014 года и с 01 сентября по 31 октября 2014 года двухмесячники по наведению санитарного порядка и благоустройству сел  поселения.

2. Утвердить состав штаба по благоустройству и санитарному содержанию сел поселения (приложение1).

3. Утвердить план  работ  по благоустройству Крыловского сельского поселения

на 2014 год (приложение 2).

4. Обеспечить участие в проведении двухмесячника и субботника по санитарной очистке коллективов учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории поселения.

5. Организовать смотр - конкурс на звание « Самая благоустроенная усадьба».

Итоги конкурса подвести до 1 октября 2014 года на заседании штаба.

6.Старшему специалисту администрации (Ахременко Н.В.)   провести разъяснительную работу среди жителей сел с целью обеспечения массового подхода к проведению санитарной очистки придомовых территории.

7. Рекомендовать директорам  МОКУ «ООШ с.Крыловка», МОКУ  «ООШ с.Марьяновка» (Ельминой Е.Н., Гоноровская Е.А.), заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами    ( Дусь Н.Л., Лысенко Г.В.,), заведующим сельскими клубами (Лышенко Т.В., Силко С.В., Белоус О.Ф.) отделениям связи  сел Крыловка и  Марьяновка ( Клинникова  Ю.А., Гончарук Л.П.),Крыловскому участку филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - «Приморские электрические сети» - мастеру участка № 2  Краевскому В.В., ИП Ахременко А.С., ООО «Грин Лэнд», индивидуальным  предпринимателям:

- привести в порядок закрепленные территории, произвести ремонт ограждений, подсыпку ям, очистку кюветов, упорядочить складирование дров и строительных материалов, привести в надлежащий вид фасады зданий,  установить урны возле торговых точек;

- привлечь своих сотрудников к участию в проведении субботников  26 апреля   и 23 августа 2014 года.

8. Жителям сел поселения навести надлежащий порядок возле собственных домов и прилагающей к ним территории, включая кювет, упорядочить складирование дров и строительных материалов, произвести ремонт ограждений в срок до 1 мая текущего года.

9. На заседаниях штаба по благоустройству и санитарному содержанию сел подводить итоги о проделанной работе, при необходимости заслушивать руководителей организаций и учреждений, расположенных на территории поселения.

10. Постановление главы Крыловского сельского поселения  № 13 от 01.04.2013 года  «О благоустройстве и санитарном содержании сел Крыловского сельского поселения на 2013 год» считать утратившим силу.

11. Контроль за исполнением  настоящего постановления  возложить на постоянную депутатскую комиссию по ЖКХ и  благоустройству.

Глава Крыловского сельского поселения                                                            Л.И.Черкаева

Приложение 1

к постановлению главы

Крыловского сельского

поселения № 7 от 28.03.2014г.

СОСТАВ

штаба по благоустройству и санитарному  содержанию сел

Крыловского сельского поселения на 2014 год

Черкаева Лида Ивановна                 -   глава Крыловского сельского поселения,

председатель штаба;

Яковлева Елена Викторовна         -  инспектор по учету и бронированию военнообязанных

администрации Крыловского

сельского поселения, заместитель председателя

штаба.

Члены штаба:

Рой Татьяна Анатольевна                -    библиотекарь, депутат муниципального комитета

Крыловского сельского поселения;

Лышенко Татьяна Васильевна         -    заведующая клубом с.Крыловка;

Силко Светлана Викторовна           -    заведующая клубом с.Межгорье;

Черных Людмила Александровна  -    библиотекарь   администрации Крыловского

сельского поселения;

Белоус Ольга Федоровна                 -   заведующая клубом с.Марьяновка, депутат

муниципального комитета Крыловского

сельского поселения.

Приложение 2

к постановлению главы

Крыловского сельского

поселения № 07 от 28.03.2014г.

ПЛАН

работ  по благоустройству Крыловского сельского поселения

на 2014 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подворный обход с целью ознакомления жителей сел о проведении двухмесячника по санитарной очистке придомовых территорий | до 30.04.2014г. | Члены штаба |
| 2 | Проведение рейдов совместно с участковыми уполномоченными ОП № 17 МО МВД РФ «Лесозаводский» с целью выявления лиц, осуществляющих самовольное выжигание сухой травы и привлечение их к административной ответственности | весь период | Члены штаба, участковый уполномоченный ОП № 17 МО МВД РФ «Лесозаводский» |
| 3 | Проведение субботников по благоустройству с участием предприятий и учреждений всех форм собственности и населения | 26.04.2014г. 23.08.2014г. | Администрация поселения |
| 4 | Содержание и уборка кладбищ (вырубка кустарника, сухих деревьев, вывоз мусора, подсыпка бесхозных могил ) | до 25.04.2014г. | Администрация поселения с участием населения сел |
| 5 | Проведение санитарной рубки сухих деревьев и кустарников по обочинам дорог и кюветам | 06-08.2014г. | Администрация поселения с участием населения сел |
| 6 | Ликвидация несанкционированных свалок | до 15.05.2014г. | Администрация поселения |
| 7 | Текущий ремонт колодцев | июнь-сентябрь 2014г. | Администрация поселения |
| 8 | Озеленение сел | до 25.05.2014г. | Администрация поселения |
| 9 | Разбивка клумб и цветников | до 31.05.2014г. | Администрация поселения |
| 10 | Скашивание травы по улицам и у бесхозных домов | июнь-сентябрь 2014г. | Администрация поселения |
| 11 | Текущий ремонт детской площадки в с.Крыловка (установка ограждения, покраска) | 06-08 .2014г. | Администрация поселения |
| 12 | Частичная подсыпка и ремонт дорог (согласно утвержденной программы) | 05-09.2014г. | Администрация поселения |