АДМИНИСТРАЦИЯ  КРЫЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО   КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

03.02.2014г.	                                            с. Крыловка                                                     № 09

О  подготовке объектов ЖКХ Крыловского сельского поселения

к работе  в отопительный сезон 2014-2015 годов

На основании Устава Крыловского сельского поселения,  в целях обеспечения своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения  Крыловского сельского поселения к работе в отопительный сезон  2014-2015  годов

- Создать комиссию по подготовке и прохождению отопительного сезона 2014-2015 годов и утвердить ее состав (приложение 1).

- Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

- до 01 сентября 2014 года – в размере 80 процентов от  плановых объемов работ;

- до 15 октября 2014 года –  полная готовность  к началу отопительного сезона.

- Утвердить  план-график проведения ремонтных работ  по  подготовке  объектов ЖКХ к  работе в осенне-зимний период  2014-2015 годов   на  территории  Крыловского   сельского  поселения (приложение 2).

- Обеспечить заготовку топлива для  отопления объектов  ЖКХ до 01 октября 2014 года в необходимых объектах и своевременно производить оплату за поставляемое топливо.

- Обеспечить ежемесячное представление в департамент по жилищно-коммунальному      хозяйству и топливным ресурсам Приморского края в установленные сроки информации:

а) о ходе подготовки к отопительному периоду  2014-2015 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01 июня 2014 года по 15 ноября 2014 года , в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

б) о ходе прохождения отопительного сезона 2014-2015 годов по состоянию на 01 декабря 2014 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

в) о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 01 декабря  по 01 апреля в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчетного месяца.

- Обеспечить регулярную оплату текущего потребления электрической энергии в соответствии  с утвержденными лимитами энергопотребления.

- Обеспечить получение паспортов готовности к работе в отопительный сезон 2014-2015 годов до 15 ноября  2014 года.

- Заведующим   сельскими  клубами с. Крыловка (Лышенко Т.В.), с. Марьяновка ( Белоус О.Ф), с. Межгорье (Силко С.В.):

- после окончания отопительного сезона: законсервировать оборудование подведомственных котельных, установить металлические решетки на окнах, установить надежных запорные устройства.

- Главному бухгалтеру (Пятковой С.В.):

- обеспечить регулярную оплату текущего потребления угля, электрической энергии учреждениями финансируемыми за счет средств местного бюджета, в соответствии с утвержденными лимитами;

- выделить предусмотренные в бюджете поселения  на 2014 год средства на финансирование работ по подготовке объектов ЖКХ  к началу отопительного сезона 2014-2015гг.

10.  Контроль  над  выполнением  настоящего  распоряжения   оставляю  за  собой.

Глава Крыловского  сельского поселения	  	                                   Л.И.Черкаева

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением   администрации

Крыловского сельского поселения

от  03.02.2014г. № 9

Состав комиссии

по подготовке и прохождению отопительного сезона 2014-2015 годов

| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Телефон | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Черкаева Лида Ивановна | Глава Крыловского сельского поселения, председатель комиссии | 29 1 90 89140753080 |  |
| 2 | Рой Татьяна Анатольевна | Библиотекарь, депутат муниципального комитета Крыловского сельского поселения, секретарь комиссии | 89146941384 |  |
| 3 | Пяткова Светлана Владимировна | Главный специалист администрации Крыловского сельского поселения, член комиссии | 21 9 31 |  |
| 4 | Белоус Ольга Федоровна | Заведующая клубом с.Марьяновка, член комиссии | 29 4 32 |  |
| 5 | Силко Светлана Викторовна | Заведующая клубом с.Межгорье, член комиссии | 89146873279 |  |
| 6 | Лышенко Татьяна Васильевна | Заведующая клубом с.Межгорье, член комиссии | 89149649422 |  |
| 7 | Яковлева Елена Викторовна | Инспектор по учету и бронированию военнообязанных | 89146668203 |  |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением   администрации

Крыловского сельского поселения

от  03.02.2014г. № 9

План-график

проведения ремонтных работ  по  подготовке  объектов ЖКХ к  работе в осенне-зимний период  2014-2015 годов   на  территории  Крыловского   сельского  поселения

| № п/п | Наименование | Сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка технического состояния энергетических установок, систем водоснабжения, оборудования котельных установок по окончании их эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 гг. | май-июнь 2014г. |  |
| 2 | Проверка состояния зданий и сооружений (кровля, фасады, дымовые трубы) | июнь 2014г. |  |
| 3 | Ремонт кровли в котельной клуба с.Марьяновка | август 2014г. | 25,0 тыс. руб |
| 4 | Ремонт электропроводки в клубе с.Межгорье | июль 2014г. | 10,0 тыс. руб |
| 5 | Ремонт и утепление входных дверей, окон в котельных клубов | август 2014г. | 10,0 тыс. руб |
| 6 | Замена пола в кабинете заведующей клуба с.Межгорье | август-сентябрь 2014г. | 15,0 тыс. руб |
| 7 | Подведение итогов подготовки объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2014-2015гг. | сентябрь 2014г. |  |